# 智能电子秤软件进度

这份 Word 和 README 一样，每验收完一步追加一小段。现在还不是给硬件同学的完整交付。

## 0.1 仓库骨架

目录已分开：文档、固件、PC 主机、模拟器、测试。固件目录还是空的。

## 0.2 虚拟环境

Python 依赖装在项目自己的 .venv 里，没有装进系统 Python。

## 0.3 协议 V1

STM32 和 PC 之间定为一行一个 JSON，串口 115200 8N1。细则在 docs/protocol.md。

## 0.4 状态机

八个状态和切换条件写在 docs/state-machine.md。上电不要自动去皮。过载阈值等传感器量程确认后再填。

还没做：报文解析程序、模拟器、识别、数据库、真机联调。